| «СОГЛАСОВАНО» Главный инженер ______________ В.Н.Калугин Начальника ПЭО ______________ Д.Р.Ахунов |  | «УТВЕРЖДАЮ» Директор МУП «СЖКХ» __________________ С.Л.Кувалдин |
| --- | --- | --- |

26 декабря 2012 года

Извещение № 42/12

о проведении запроса котировок цен на оказание услуг по эксплуатации, техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту котлов и вспомогательного оборудования котельной в с.п.Большетархово

Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство» (далее - «Заказчик») настоящим приглашает к участию в запросе котировок цен юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - «Участники») оказать услуги на  оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту котлов и вспомогательного оборудования котельной и сетей теплоснабжения в с.п.Большетархово

Заказчик

| Наименование | Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| --- | --- |
| Юридический адрес: | 628602, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. 23-П, район Речпорта |
| Почтовый адрес | 628602, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д.4а/П |

# Способ размещения заказа

Запрос котировок

Наименование запроса котировок

Выполнение работ по капитальному ремонту  наружных сетей тепловодоснабжения с подключением жилого дома № 19 по ул. Лесной в с.п. Большетархово Нижневартовского района.

# Контактная информация

| Почтовый адрес | 628602, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д.4а/П |
| --- | --- |
| Телефон | +7 (3466) 41-48-80; факс: (3466) 25-00-33 |
| Адрес электронной почты | sel_zhkh_nv@mail.ru |
| Контактное лицо | Габова Эльвира Мансуровна |

# Источник финансирования

Средства от приносящей доход деятельности

# Предмет Договора:

| Начальная/максимальная цена договора, руб. | 339 840,37 (Цена включает в себя все налоги, сборы, пошлины и прочие расходы) |
| --- | --- |
| Наименование работ | оказание услуг по эксплуатации, техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту котлов и вспомогательного оборудования котельной с.п.Большетархово |

# Место и сроки выполнения работ

| Место выполнения работ | с.п. Большетархово Нижневартовского района (согласно технического задания Приложение № 1) |
| --- | --- |
| Сроки выполнения работ | С о1.01.2013г. по 30.01.2013 г. (согласно технического задания Приложение № 1) |

## Оплата Договора

| Сроки и порядок оплаты | Заказчик производит авансовый платеж в размере 30%. Оплата производится на основании актов выполненных работ формы КС-2 и справок выполненных работ КС-3 в течение 15 дней с момента их подписания и предоставления счета-фактуры. |
| --- | --- |

## Порядок подачи заявок

| Форма котировочной заявки | Согласно Приложению № 2 к Извещению о запросе котировок |
| --- | --- |
| Место подачи заявок | 628602, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д.4а/П, 2 этаж, юридический отдел |
| Дата начала подачи заявок | Со дня размещения извещения на сайте сжкх-нв.рф |
| Дата и время окончания подачи заявок | 28.12.2012г. 17:00 (время местное) |

Срок подписания Договора

Договор может быть заключен на следующий день после подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Приложение №1

к Извещению №42/12

от 26.12.2012

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА КОТЛОВ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ

Техническое обслуживание

Котлы водогрейные

- обход по плану и осмотр работающего оборудования для проверки состояния котлоагрегатов;

- выявление перегревов, загораний, засорений, нарушений правил безопасности и противопожарных правил, устранение их;

- проверка наличия парений, пропусков во фланцевых соединениях, арматуре и их устранение;

- проверка сети питания котла водой;

- проверка отсутствия неравномерных шумов в топке;

- очистка от пыли и грязи всех узлов;

- подтяжка сальников арматуры;

- контроль технического состояния наружной поверхности нагрева, тепловой изоляции, уплотнений дверей и лючков;

- профилактический осмотр и проверка резервного оборудования с целью устранения отклонений от нормального состояния, дефектов и поломок;

- контроль состояния приборов безопасности (взрывные клапаны и предохранители);

- проверка технического состояния приборов управления и безопасности: проверка аварийных датчиков максимального и минимального давления, проверка датчиков контроля ограничения максимальной температуры.

Горелки газомазутные, форсунки мазутные

- проверка работы параметров и автоматики горелок;

- проверка технического состояния корпуса, мест установки и крепления форсунки;

- проверка автоматики безопасности горелки: датчиков контроля пламени, давления воздуха.

- устранение шлакообразования амбразур;

- устранение подсосов.

Насосное оборудование

- проверка состояния подшипников;

- контроль за отсутствием посторонних шумов, стуков, вибрации;

- проверка состояния смазки и добавление ее при необходимости;

- подтягивание ослабленных болтов;

- проверка осевого разбега и свободного вращения вала;

- подтяжка и подбивка сальников;

- проверка работы на закрытую задвижку (создаваемый напор);

- устранение течи в разъемах, проверка муфт сцепления.

Резервуары стальные

- наружный осмотр технического состояния корпуса, крышки и днища резервуара;

- проверка состояния сварных швов;

- выявление подтеков нефти в сварных и фланцевых соединениях;

- проверка на плотность трубопровода подогрева нефти;

- наружный осмотр арматуры и подтяжка фланцевых соединений.

Фильтры нефтяные

- очистка от загрязнений и проверка технического состояния корпуса, крышки и крепежа;

- подтяжка фланцевых соединений.

Контрольно-измерительные приботы (КИП)

- контроль технического состояния КИП, снятие показаний с приборов учета ресурсов.

Прочее вспомогательное оборудование

- обслуживание запорной арматуры трубопроводов котельной;

- проверка технического состояния арматуры (на работоспособность и герметичность), проверка плотности фланцевых и резьбовых соединений;

- контроль загрязненности грязевика;

- осмотр дымовой трубы;

- проверка плотности фланцевых, резьбовых и сварных соединений нефтепровода, сальниковых набивок арматуры, проверка хода и плотности затвора задвижек и кранов;

- ведение документации по обслуживанию;

- разработка планов и графиков технического обслуживания.

Планово-предупредительный ремонт:

Котлы водогрейные

- устранение неисправностей;

- гидроиспытание котла на рабочее давление, коллекторов, каркасов, обшивки, фундамента;

- замена дефектных труб поверхностей нагрева (до 25 %) с наличием свищей, отдулин, вмятин;

- ревизия и ремонт арматуры и гарнитуры котла;

- проверка, ремонт и регулировка предохранительных и взрывных клапанов с заменой дефектных мембран;

- ремонт теплоизоляции трубопроводов;

- ремонт износившейся части обмуровки (до 10 %), наружной обшивки и кирпичной кладки;

- устранение присосов воздуха;

- ремонт смотровых люков, топочных дверок и лазов с заменой петель, болтов, шпилек и прокладок;

- внутренняя очистка и промывка (в случае необходимости) поверхности нагрева, очистка зольника от продуктов сгорания;

- после окончания ремонта проводятся гидравлические испытания.

Горелки газомазутные, форсунки мазутные

- демонтаж, разборка, промывка и проверка деталей (очистка факельной головки, очистка и регулировка запальных электродов, подтяжка винтов, клемм, резьбовых соединений);

- ремонт встроенной мазутной форсунки с заменой сопла (при необходимости);

- ремонт или замена изношенных деталей, сборка и испытания.

Насосное оборудование

- выемка ротора, зашлифовка царапин на втулках;

- замер зазора в подшипниках, промывка подшипников, замена смазки;

- замена прокладок, перебивка сальников;

- устранение дефектов арматуры и фланцевых соединений;

- замена рабочего колеса (при необходимости), замена уплотняющего кольца, ремонт или замена обратного клапана;

- проверка и регулировка соосности вала насоса и электродвигателя, амортизаторов и пальцев соединительных муфт с их изготовлением и заменой;

- балансировка ротора;

- сборка и испытания на холостом ходу.

Резервуары стальные

- проверка плотности сифонного крана, закрытия резервных задвижек, фланцевых соединений;

- замена прокладок и крепежа фланцевых соединений;

- ремонт арматуры и замена дефектных участков нефтепровода;

- устранение вибрации трубопроводов, проверка осадки и устранение перекоса резервуара;

- проверка исправности земляного ограждающего вала.

Фильтры нефтяные

- разборка промывка всех деталей;

- смена фильтрующего элемента;

- замена прокладок, сборка

Контрольно-измерительные приботы (КИП)

- монтаж, демонтаж КИП для проведения поверки;

- поверка КИП;

- проверка состояния деталей и пружин приборов управления.

Прочее вспомогательное оборудование

- ревизия грязевиков;

- очистка зольников дымовой трубы и газоходов от продуктов сгорания;

- ведение документации по ремонту;

- разработка планов и графиков по ремонту оборудования.

Горелки газомазутные, форсунки мазутные

- замена узлов и деталей не подлежащих восстановлению, проверка плотности соединений, регулировка и опробование в работе.

Насосное оборудование

- осмотр, промывка, притирка всех деталей;

- разборка муфт, подшипников;

- ремонт корпуса и крышек;

- замер и регулировка осевого разбега ротора и зазоров в уплотнениях;

- замена ротора или рабочего колеса;

- шлифовка шеек вала ротора или замена вала насоса с пригонкой подшипников, шпоночных пазов, проверкой на прогиб после посадки деталей;

- проверка свободного вращения вала;

- ремонт арматуры и обвязочных трубопроводов насоса;

- сборка соединительной муфты, балансировка ротора, сборка;

- испытание вхолостую и под нагрузкой.

Резервуары стальные

- очистка внутренней поверхности резервуара от коррозийных отложений;

- заварка раковин и отверстий с установкой заплат;

- ремонт сварных швов и замена дефектных частей корпуса;

- полная или частичная замена днища, крыши и несущих конструкций;

- испытание на плотность и прочность;

- окраска резервуара.

.

Фильтры нефтяные

- полная разборка и замена всех изношенных деталей;

- гидроиспытание пробным давлением.

Контрольно-измерительные приботы (КИП)

- замена неисправного оборудования.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА НА СЕТЯХ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ

Техническое обслуживание

- проверка технического состояния арматуры, компенсаторов и опор;

- контроль загрязненности грязевика;

- проверка плотности фланцевых, резьбовых и сварных соединений трубопровода, сальниковых набивок арматуры, проверка хода и плотности затвора задвижек и кранов;

- своевременное отключение неработающих участков сети;

- промывка и очистка трубопроводов от отложений;

- контроль и своевременное удаление воздушных пробок;

- контроль гидравлического и теплового режима в сети;

- ведение документации по обслуживанию;

- разработка планов и графиков технического обслуживания.

- разработка ППР.

Планово-предупредительный ремонт:

- ревизия грязевиков;

- замена тепловой изоляции;

- замена крепежа фланцевых соединений;

- ремонт арматуры;

- испытание на плотность и прочность.

Начальник ПТО                                                                                          В.Н. Лазарева

Приложение №2

к Извещению №42/12

от 26.12.2012

Перечень технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта по виду деятельности теплоснабжение и сетей ТВС

- Техническое обслуживание и ремонт водогрейных котлов до 2,50 МВт

в количестве 5 шт.;

- Техническое обслуживание и ремонт вспомогательного котельного оборудования;

- Техническое обслуживание и ремонт тепловодо сетей;

Установленное оборудование

      - Водогрейные котлы:

КСВ-1,86 «ВК-21», мощностью 1,63 Гкал/час, горелка ГВД-1,8 – 4 ед.

КВСА-2,0 «Октан», мощностью 1,72 Гкал/час, горелка PN92– 1 ед.

      - Насосное оборудование:

сетевые насосы Д-200-36 и Д-315 (2 ед.)

подпиточные насосы К80/50 и К20/30

нефтяные насосы НМШ 2-40-1,6 – 2 ед.

      - Дымовая труба – 3 ед.

      - КИП и А (манометры, термометры) – 10 ед.

      - Общекотельные трубопроводы с запорно-регулирующей арматурой

(двухтрубное исп.) – 28 м.

      - Вид топлива: нефть

Общая протяженность тепловых сетей с запорно-регулирующей арматурой (двухтрубное исп.): 6,2 км

Общая протяженность водяных сетей с запорно-регулирующей арматурой: 4,9 км

Приложение № 3

к извещению о проведении

запроса котировок цен

от 26.12.2012г. № 42/12

ПРОЕКТ

Договор №____

На оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту котельной в селе Большетархово

г. Нижневартовск					   		                           «___»_______ 2012 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство» (МУП «СЖКХ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Сергея Леонидовича Кувалдина, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_______________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ______________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – «Сторона» заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя оказание следующих услуг:

- техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт котлов и вспомогательного оборудования котельной и сетей ТВС  в селе Большетархово на срок с 01 по 30 января 2013г.;

- обеспечение доставки обслуживающего персонала к месту работы;

1.2. Исполнитель обязуется выполнить работы, согласно утвержденному техническому заданию.

1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Исполнителем работы в соответствии с условиями Договора.

1.4. Договор может быть изменен путем включения в него стоимости обслуживания, вновь вводимых объектов или оборудования Заказчика, переданных на обслуживание Исполнителю, а так же путем исключения из его стоимости, выведенного из обслуживания оборудования в течение срока действия настоящего Договора.

1.5. В течение срока действия настоящего Договора, при наличии технических возможностей у Исполнителя, Заказчик вправе поручать, а Исполнитель выполнять дополнительные работы - содержание, виды и стоимость которых определяются и согласовываются Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору. После согласования калькуляций (смет) с Заказчиком и подписания дополнительного соглашения соответствующая сумма включается отдельной строкой в Акт сдачи-приемки оказанных услуг за месяц с приложением всех необходимых документов.

2. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

2.1. Выполнение комплекса работ на объекте настоящего договора, Исполнитель обязан осуществить в следующие сроки: с 01 января 2013 года по 30 января 2013 года

3. СДАЧА-ПРИЕМКА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

3.1. Не позднее 1-го числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, Исполнитель представляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг за прошедший месяц по форме, установленной к настоящему Договора (далее — «Акт»),

3.2. В течение 3 календарных дней с момента получения Акта Заказчик подписывает Акт с изложением всех имеющихся замечаний по оказанию услуг.

3.3. В случаях допущения недостатков в оказании услуг, а так же когда услуги оказаны Исполнителем с отступлением от условий данного Договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за данную работу цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков (если таковые имелись);

- расторгнуть в одностороннем порядке настоящий договор, предупредив об этом Исполнителя не менее чем за 10 дней до момента расторжения Договора.

3.4. Исполнитель за свой счет устраняет все замечания Заказчика, если данные замечания не противоречат требованиям действующего законодательства и условиям настоящего Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Обеспечить своевременное и качественное обслуживание по всем видам предоставляемых услуг в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

4.1.2. Своими силами и за свой счет получить и поддерживать в силе в течение всего срока оказания услуг по настоящему Договору все разрешения и лицензии, необходимые для надлежащего оказания услуг по настоящему Договору.

4.1.3. Строго соблюдать правила техники безопасности, санитарные нормы, правила безопасности труда и пожарной безопасности, а так же соблюдать действующие на предприятии Заказчика регламенты, инструкции, технические условия, направленные на обеспечение безопасности труда и пожарной безопасности.

4.1.4. Производить текущий ремонт оборудования в соответствии с графиком ППО и ППР, составленным Исполнителем до начала работ и утвержденным Заказчиком.

4.1.5. Обеспечить выработку тепловой энергии в соответствии с параметрами и графиками, утвержденными Заказчиком.

4.1.6. Обеспечить правильную эксплуатацию и сохранность всех средств, переданных Заказчиком  по настоящему Договору.

4.1.7. Не передавать информацию и документы, полученные от Заказчика в ходе исполнения настоящего Договора, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика. Обеспечить конфиденциальность информации, полученной от Заказчика или ставшей ему известной в процессе оказания услуг.

4.1.8. Обеспечить выполнение указаний уполномоченного представителя Заказчика, назначенного в соответствии с п.4.3.8. настоящего Договора, если они не противоречат действующему законодательству и настоящему Договору.

4.2. Исполнитель вправе:

4.2.1. Привлекать для оказания услуг третьих лиц только при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика на привлечение Исполнителем конкретного третьего лица для оказания услуг. Исполнитель во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств этим  третьим лицом как за свои собственные действия.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Предоставить Исполнителю объект (котельная с. Большетархово), готовый к эксплуатации, в технически исправном состоянии, с комплектом проектной, исполнительной и разрешительной документации.

4.3.2. Обеспечить котельную с. Большетархово топливом и технической водой с предоставлением компонентного состава топлива и технологическими схемами сетей водоснабжения.

4.3.3. Производить текущий и капитальный ремонт здания котельной, капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования котельной: котлы, насосы, электродвигатели, трубопроводы, емкости, газосепаратор в сроки и объемах, согласованных с Исполнителем. Обеспечить вывоз и производство ремонта вышедших из строя электродвигателей, направить своего представителя для составления акта-расследования по выходу из строя электродвигателей. Обеспечить обменным фондом средств КИПиА, электрооборудования, согласно перечню, составленному Исполнителем и согласованному обеими Сторонами.

    - Обеспечить производство режимной наладки котлов в срок не менее 1 раза в 2 года.

    - Не передавать информацию и документы, полученные от Исполнителя в ходе исполнения настоящего Договора, третьим лицам без предварительного письменного согласия Исполнителя. Обеспечить конфиденциальность информации, полученной от Исполнителя или ставшей ему известной в процессе оказания услуг.

4.3.6. Оплатить оказанные Исполнителем услуги в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.

4.3.7. Передать Исполнителю на основании его письменного запроса в течение 3-х календарных дней с момента подписания настоящего Договора всю необходимую для оказания услуг документацию.

4.3.8. Назначить приказом уполномоченного представителя, имеющего право подписи документов, и предоставить копию приказа Исполнителю в срок не менее 10 дней до начала оказания услуг.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. В любое время проверять и контролировать ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДКА РАСЧЕТОВ

- Товарной продукцией Исполнителя считается оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту котельной в селе Большетархово.

- Стоимость оказываемых по настоящему Договору услуг определяется в соответствии с калькуляцией затрат на техническое обслуживание и  текущий ремонт котельной в селе Большетархово.

- Стоимость оказанных услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту котельной в селе. Большетархово  по настоящему Договору составляет _________________________________________________ в том числе НДС 18% _________ рублей.

Стоимость оказанных услуг включает в себя все затраты, предусмотренные техническим заданием, калькуляцией,  на налоги, на страхование и иные платежи.

- Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение действия настоящего Договора.

- Оплата оказанных Услуг производится Заказчиком ежемесячно за выполненный объем услуг на основании подписанного Акта, оригинала счета-фактуры Исполнителя.

- Оплата оказанных Услуг производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания Сторонами Акта и предоставления Исполнителем оригинала счета – фактуры, выставленных на основании подписанного Акта, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 13 настоящего Договора.

- Оплата Дополнительных услуг производится в порядке, установленном настоящим разделом Договора.

- Обязательства Заказчика осуществить платеж в адрес Исполнителя будут считаться исполненными с даты, указанной в отметке банка плательщика о списании средств со счета Заказчика.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

  - В случае передачи на обслуживание Исполнителю дополнительных объектов или оборудования, Заказчик не позднее 20 числа текущего месяца уведомляет об этом Исполнителя для включения данных объектов в объемы обслуживания на следующий месяц.

  - Расследование несчастных случаев, происшедших с работниками Исполнителя, оказывающими услуги на территории Заказчика, осуществляет комиссия, назначенная Исполнителем с участием представителей Заказчика. Расследование несчастных случаев, происшедших с работниками Заказчика, а также случаев аварий или пожаров на территории Заказчика, происшедших при оказании Исполнителем услуг, осуществляет комиссия, назначенная Заказчиком, с участием представителей Исполнителя.

  - Факт причинения вреда работникам Заказчика, работникам Исполнителя и третьим лицам, указанным в п. 4.2.1. настоящего Договора, а также факт несчастного случая или аварии при оказании услуг удостоверяются двусторонним актом, составленным и подписанным уполномоченными представителями Сторон. В случае отказа Исполнителя от подписания акта Заказчик вправе привлечь представителя третьей незаинтересованной стороны.

  - Стороны должны информировать друг друга обо всех существенных событиях, имеющих отношение к настоящему Договору и могущих изменить его условия. Обо всех случаях возникновения пожара или аварии, при нарушении подземных или наземных коммуникаций, Исполнитель немедленно в срок не более 1-го часа извещает Заказчика телефонограммой по телефону: 25-00-77, с обязательным направлением копии извещения по факсимильной связи (факс).

6.4.1. Для постоянной связи с Исполнителем и согласования различных вопросов Заказчик назначает ответственное лицо.

  - Расследование аварий и инцидентов, имеющих отношение к Договору, производится комиссией, в которую входят представители обеих сторон.

  - Заказчик вправе потребовать от Исполнителя предъявления подлинников необходимых лицензий (разрешений) компетентных государственных органов Российской Федерации на оказание услуг в связи с исполнением настоящего Договора.

  - Предмет Договора, его стоимость и сведения, полученные Сторонами при исполнении условий настоящего Договора, являются конфиденциальной информацией, которую Стороны обязуются не разглашать и не передавать третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны. Срок конфиденциальности составляет 5 (пять) лет с момента подписания настоящего Договора.

  - Текущий и капитальный ремонт может производиться по соглашению сторон с заключением отдельного договора на оказание этого вида услуг.

- ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ

- Настоящим Исполнитель заявляет и гарантирует, что:

- Исполнитель является юридическим лицом, созданным надлежащим образом и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Исполнитель имеет все необходимые лицензии (разрешения) компетентных государственных органов Российской Федерации на оказание услуг и все необходимые лицензии будут действительны в течение всего времени оказания услуг;

7.1.3. Со стороны Исполнителя предприняты все необходимые действия органов управления, учредителей и иные действия, требуемые учредительными документами Исполнителя и (или) действующим законодательством для заключения и исполнения настоящего Договора;

  - Настоящим Заказчик заявляет и гарантирует, что:

- Заказчик является юридическим лицом, созданным надлежащим образом и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7.2.2. С его стороны предприняты все необходимые действия органов управления, учредителей и иные действия, требуемые учредительными документами Заказчика и (или) действующим законодательством для заключения и исполнения настоящего Договора.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных п. 5.6. настоящего Договора, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика процент на сумму невыплаченных денежных средств в размере учетной ставки банковского процента, определяемой в соответствии со ст. 395 ГК РФ, за каждый день просрочки.

- Исполнитель несет ответственность в полном объеме за любой ущерб, нанесенный работникам Заказчика, работникам Исполнителя, и третьим лицам, указанным в п. 4.2.1. настоящего договора, вследствие несоблюдения Исполнителем при оказании услуг требований действующего законодательства по охране труда, и за несчастные случаи и аварии, происшедшие по вине Исполнителя в результате невыполнения этих требований.

- В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,01 % от стоимости не оказанных услуг за каждый день просрочки.

- При выходе из строя технологических установок или оборудования Заказчика, принятых на обслуживание Исполнителем по настоящему Договору, при наличии подтверждения выхода из строя двусторонним актом, замена, ремонт оборудования производится за счет Заказчика.

- В случае задержки представления Исполнителю фронта работы в сроки согласованные с

Заказчиком и не обеспечении необходимых условий для производства работ по вине Заказчика, оплата за неработающее оборудование производится Исполнителю в полном объеме на основании двустороннего акта.

8.6. Стороны вправе не предъявлять друг другу штрафные санкции, убытки, связанные с нарушением договорных обязательств. Учет указанных сумм производится при условии предъявления обоснованной претензии и признания ее другой стороной, либо по решению суда с момента вынесения решения.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный характер, возникнуть после заключения настоящего Договора и не зависеть от воли Сторон.

- В этом случае срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору продлевается на период существования обстоятельств непреодолимой силы и их последствий.

- В случае если действие обстоятельства непреодолимой силы продолжается более 30 (тридцати) дней, каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, и ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, вызванных таким расторжением.

- Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно, в течение 24-х часов, в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, их характере, возможных последствиях и приблизительной продолжительности действия.

- Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента возникновения указанных обстоятельств, предоставить другой Стороне документ, подтверждающий факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы, выданный соответствующей Торгово-промышленной палатой либо другим уполномоченным государственным органом. Указанный документ будет являться достаточным доказательством возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

- Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, а также не предоставление или несвоевременное предоставление документа, подтверждающего факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы, лишает Сторону, подвергшуюся действию обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на наступление таких обстоятельств.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1.Все споры и разногласия, возникающие при исполнении, изменении, расторжении настоящего Договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению Арбитражным судом в соответствии с АПК РФ.

11. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

- Изменение, расторжение Договора возможно по соглашению Сторон.

- В случаях, предусмотренных действующим законодательством, настоящий Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон путем направления другой Стороне уведомления о расторжении в срок не менее 10 (десяти) календарных дней до даты расторжения.

- В случаях систематического нарушения Исполнителем договорных обязательств,  Заказчик имеет право расторгнуть данный Договор и заключить новый договор с другим претендентом.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

12.1.Настоящий Договор заменяет собой все предыдущие соглашения и договоренности Сторон по вопросу технического обслуживания и текущего ремонта котельной в селе Большетархово, как устные, так и письменные.

- Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

- Все Приложения к настоящему Договору, подписанные уполномоченными представителями Сторон, являются его неотъемлемой частью.

12.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору-имеют силу лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

- При изменении адреса, банковских реквизитов и других существенных данных, Сторона, в отношении которой они произошли, обязана немедленно уведомить об этом другую Сторону.

- Настоящий Договор составлен в 2-х оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

- Все приложения, указанные в тексте, являются неотъемлемыми частями настоящего Договора. К настоящему Договору прилагаются:

Приложение № 1 - «Калькуляция затрат на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту котельной в селе Большетархово»

Приложение № 2 - «Регламент взаимоотношений между ____________ и МУП "СЖКХ" при оказании услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту котельной в селе Большетархово».

Приложение № 3 - «Акт сдачи-приемки оказанных услуг»

Приложение № 4 - Перечень технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта по виду деятельности теплоснабжение и сетей ТВС.

Приложение № 5-Техническое задание на техническое обслуживания и планово-предупредительного ремонта котлов и вспомогательного оборудования котельной.

Приложение №6-Техническое задание на техническое обслуживание и планово-предупредительного ремонта на сетях тепловодоснабжения.

Приложение №7-«График ТО и ППР теплоэнергетического оборудования котельной села Большетархово».

По всем вопросам, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

13.Адреса и реквизиты сторон:

«Заказчик»:                                                                    «Исполнитель»:

МУП «СЖКХ»

«Заказчик» 						    «Исполнитель»

Директор МУП «СЖКХ»

______________ _С.Л.Кувалдин        _____________                                       __________

Приложение № 4

к извещению о проведении

запроса котировок цен

от 27.12.2012г. № 42/12

Председателю

котировочной комиссии

от____________________________________

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Наименование работ: оказание услуг по эксплуатации, техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту котлов и вспомогательного оборудования котельной в с.п.Большетархово

Дата: «____» ________ 2012 г.

От кого:

| Адрес |  |
| --- | --- |
| Тел/факс |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Расчетный счет |  |
| Корреспондентский счет |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| БИК |  |
| ОКПО |  |
| Свидетельство о государственной регистрации |  |

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить доставку следующих товаров, работ, услуг на общую сумму  _____________________________    руб.

Заявленная в котировочной заявке стоимость не подлежит увеличению в течение всего срока действия договора.

Место выполнения работ: с.п. Охтеурье Нижневартовского района ХМАО.

Срок выполнения работ: с момента подписания договора по 30.01.2013 год.

Срок и условия оплаты (размер аванса 30%)-путем безналичного перечисления денежных средств

на основании актов выполненных работ формы КС-2 и справок выполненных работ КС-3 в течение 15 дней с момента их подписания и предоставления счета-фактуры.

Руководитель    (ФИО)                                                                                                                подпись